AMI – Modulaires
Réunion du 4 septembre
Réponses aux questions reçues et posées en séance

Terrains

Y aura-t-il d'autres terrains ? Les opérateurs (GPA, EPFIF…) ont-ils été sollicités dans cette démarche ?
→ La préfecture a inventorié, en lien avec la mission régionale de l’immobilier de l’État, les différents fonciers de l’État en région, sur la base de critères de taille de parcelle, de proximité de desserte en TC, de durée de disponibilité, de présence des réseaux, de localisation dans le tissu urbain et des possibilités résultant document d’urbanisme. Cette recherche a conduit à retenir les 3 fonciers proposés pour du logement, ainsi que 2 autres fonciers avec des bâtiments existant propices à la mise en œuvre rapide d’opérations d’hébergement actuellement en cours de montage, hors AMI.
Les différents établissements publics (EPFIF, EPA, GPA…) ont également été sollicités dans cette recherche. Ces démarches se poursuivent et tout nouveau terrain correspondant aux critères qui serait identifié sera versé à l’AMI.

Des municipalités peuvent-elles proposer des terrains complémentaires pour la réalisation des projets ?
→ Cette solution est bien prévue au cahier des charges et particulièrement attendue.

Pouvez-vous nous dire si le cahier des charges prévoit la possibilité de proposer un centre d’hébergement d’urgence (CHU) ?

→ Rien n’empêche de proposer un CHU sur un terrain additionnel.

  - Est-ce qu’une partie des bâtiments de l’INRAE actuellement inoccupés pourrait être mise à disposition du projet en vue de servir à divers usages, activités pédagogiques, rencontres etc…. ou au titre de l’article 29[1] de la loi ELAN
    [1] occupation temporaire de logements vacants pour assurer leur protection et leur préservation, par des opérateurs agréés, par conventionnement sur 3 ans prorogeables, pour des résidents temporaires)
→ Cette éventualité n’a pas été abordée à ce stade avec l’INRAE, qui a par ailleurs une réflexion en cours sur ces bâtiments inoccupés.

  - Pouvez-vous préciser les périmètres exacts des fonciers, tout particulièrement sur le site d’Antony ?
    → Rien de plus précis que ce qui figure au cahier des charges. Des discussions sont en cours avec l’INRAE sur ce point.

Peut-on proposer un programme de logement ou d’hébergement de plus petite dimension que les 100/150 logements dont il est question dans votre règlement  ? Ces plus petites unités pourraient être accueillies sur un terrain plus petit ou venir en complément d’une autre proposition sur un terrain plus grand.
→ Il est envisageable de diminuer la capacité cible uniquement sur les terrains additionnels à proposer dans le cadre de l’AMI et en fonction de leurs contraintes. Ce n’est pas souhaitable sur les terrains proposés.

Lors du dernier CRHH, les tensions sur le nombre de places d’hébergement et de mise à l’abri dont dispose le 115-93 ont été une nouvelle fois évoquées. L’AMI ne propose que 3 terrains, tous fléchés pour du logement, tous sur d’autres départements que celui de la Seine-Saint-Denis.
→ Les 3 terrains proposés correspondent aux disponibilités effectives du moment. Aucun terrain n’a été identifié dans le 93.

Est-il envisageable que des places "hébergement" soient créées sur les terrains "logement" ?
→ Les 3 terrains identifiés à ce stade resteront à destination de places de logement.
Y a-t-il des critères qui permettent de distinguer un terrain « logement » d’un terrain « hébergement » ?
→ Essentiellement la durée de mise à disposition du site.
Peut-on proposer des terrains en QPV ? Faut-il obtenir au préalable un accord de principe de la mairie/de la préfecture ?
→ Le cahier des charges précise que toute proposition de terrain doit être signalée le plus en amont possible à la préfecture : ceci doit permettre d’identifier en amont les éventuelles difficultés et d’engager, le cas échéant un dialogue avec la commune. La localisation d’un terrain en QPV n’est pas rédhibitoire, mais sera examinée avec attention, s’agissant de projets à destination de publics fragiles.

A quelles dates les visites de sites sont-elles prévues ? Est-il possible de visiter chaque site ?
→ Il est possible de visiter plusieurs sites. A noter que les terrains de Chennevières-sur Marne et d’Eragny sont aujourd’hui librement accessibles. Une visite du site de l’INRAE va être proposée le vendredi 18 eptembre aprèsmidi

La préfecture dispose-t-elle d’études géotechniques, d’études de pollution, d’éléments sur les réseaux, relatifs aux 3 terrains figurant à l’AMI ?
→ A ce stade, la préfecture ne dispose d’aucune étude mais s’attache à rassembler des données qui existeraient par ailleurs. La possibilité de diligenter des études de sols à court terme est en cours d’expertise.

Typologie des projets (hébergement/logement)

Au cas où des structures d’hébergement seraient créées dans le cadre de cet AMI, quel serait le statut de ces places : des places pérennes éligibles aux financements pluri-annuels type CPOM ou des places saisonnières prolongées d’un plan hiver à l’autre (et, dans ce cas, non-éligibles au financement CPOM) ?
→ Ces places seront considérées comme des places pérennes de type CHU et donc éligible au CPOM.

Qu’entend-on par résidence sociale ? Est-ce une résidence sociale généraliste ou peut-on inclure éventuellement un produit de la sous-famille de la résidence sociale (pension de famille, résidence accueil) ?

→ On peut développer dans le cadre du projet de la résidence sociale généraliste ou de la pension de famille, mais traditionnellement les pensions de famille sont plutôt de petites tailles. Ce point est laissé à l’appréciation des porteurs de projet.

Pour les résidences sociales, pourront-elles bénéficier de mesures d’aide à la gestion locative sociale (AGLS) ?

→ Sous réserve de la disponibilité des crédits, les résidences sociales sont éligibles à l’AGLS. Une sanctuarisation des crédits est recherchée, au regard du soutien de la ministre au projet.

Qui détermine le 115 auquel ces places seront attribuées et selon quelles règles ?
→ La régulation des places sera effectuée par le SIAO du département d’implantation.

Si des places d’hébergement et/ou de logements sont créées par des opérateurs de notre département, sur des terrains hors 93, a-t-on l’assurance, via les préfectures, que les mairies ne feront pas pression, lors de l’examen du permis de construire, pour que ces places soient ré-affectées au SIAO local ?
→ Un équilibre sera à trouver dans une logique de rééquilibrage de l’offre de places entre les différents territoires de la région.

Calendrier

Y-a-t-il une date limite de proposition de terrain par les opérateurs ?
→ Oui, dans le cadre du présent AMI qui vise à financer des opérations sur l’année 2020 et implique de statuer dans les semaines à venir. Toutefois, dans une logique de massification de la démarche à moyen et long terme, tous les terrains seront les bienvenus en accompagnement du développement de l’offre pérenne de logements sociaux.

Y-a-t-il une date limite de mise en service ?
→ Non mais l’un des enjeux du programme est de pouvoir mettre en service au plus vite une offre de logements en relais du développement de l’offre pérenne, idéalement au premier semestre 2021, en tenant compte au cas par cas des spécificités de chaque projet. Le cahier des charges prévoit par ailleurs que le délai de mise en service sera un des critères d’évaluation des projets.

Le délai du 30 septembre 2020 pourrait-il être reporté ?

→ La date du 30 septembre a été fixée pour permettre de mener à son terme l’instruction d’agrément de logements sociaux au titre de la programmation 2020. La préfecture souhaite donc maintenir une réception des projets à cette date. Au-delà du 30 septembre, l’AMI se prolongera de manière continue, notamment avec la possibilité d’apporter de nouveaux fonciers.
- Le calendrier de l’Etat prévoit-il un agrément 2020 y compris avec des dépôts des dossiers d’agréments postérieurs au 15 octobre 2020 ? Quelles seront les modalités d’instructions des dossiers par les services de l’Etat ?

→ Les modalités d’instruction seront identiques à celles du droit commun. Toutefois, au regard de la spécificité de l’AMI, les dossiers déposés, nécessairement au-delà du 15 octobre pourront être instruits en cette fin d’exercice.

Publics
A quel stade de sélection des personnes qui seront résidentes doivent répondre les candidats ? Quel partenariat avec les services de l’Etat sur ce sujet ? Quel est le public à cibler : les résidents en hôtels sociaux ou plus généralement toutes les personnes sans-abris ?
→ Une fois la structure créée, l’orientation des publics se fera selon les procédures habituelles (SIAO pour l’hébergement et les résidences sociales, procédures d’attribution pour les logements).

Quelle est la place des familles dans les projets ?
→ Le cahier des charges précise que les projets d’hébergement, mais également de résidences sociales s’adressent plutôt à des personnes isolées en situation de grande exclusion, et marginalement à des familles. Pour ce qui concerne les projets de logement, on est dans le droit commun.

Procédures administratives dans le cadre des projets

A ce stade, doit-on interroger les UD-DRIHL ou DDT des départements concernés pour les possibilités d’agrément de logements sociaux et les montants de subventions possibles ?
→ Des échanges avec les services départementaux UD / DD sur la structuration des opérations, leur articulation avec les politiques locales menées sur le terrain et avec la programmation locale du logement social et des dispositifs d’hébergement semblent indispensables, notamment sur les terrains qui seraient apportés par le porteur de projet. Toutefois le programme dispose du soutien du niveau national et la question de la disponibilité des subventions ne saurait être bloquante.

Les communes ont-elles été informées de cette démarche d’implanter des opérations temporaires en logements modulaires sur leur territoire ? Sont-elles favorables à ces projets ? Vont-elles être associées au projet avant le 30 septembre 2020 ?

→ Les maires des 3 communes sur lesquelles des fonciers sont proposés ont été informés par les préfets de département. Ces contacts seront à poursuivre et approfondir dès lors qu’un projet serait retenu à l’issue du 30 septembre. Comme indiqué dans le cahier des charges, les porteurs de projet seront appuyés par les services de l’État dans la mise en œuvre des projets, et notamment dans le dialogue avec les communes d’implantation.

Qu’est-ce que qui est envisagé pour le dépôt des autorisations administratives (permis temporaire, précaire…) ? Des mesures propres à ces projets ont-elles été prises, notamment pour le site d’Eragny-sur-Oise sur lequel le PLU n’autorise pas l’implantation de logement) ?

→ Le recours au permis précaire est envisagé dans le cadre de la mise en œuvre des projets, sur des durées qui dépendront des temporalités dudit projet.
- Sera-t-il possible de déroger à certaines dispositions du PLU (places de stationnement, consultation ABF…) ?
  → Le permis précaire permet d’adapter certaines dispositions du PLU, à discuter au cas par cas selon les justifications propres au projet. La possibilité de mettre en œuvre le droit d’expérimentation du Préfet est également à l’étude.
- Les modules peuvent-ils être classés en CINASPIC  (Construction ou Installation Nécessaire Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif )

→ Point en attente de confirmation juridique
- Quel est le cadre envisagé notamment pour la réglementation thermique pour le second cycle (après un premier déplacement des modules) ? Quelles sont les hypothèses à prendre en compte ?
→ On comprend bien la difficulté qu’impliquerait de devoir remettre les modules en conformité avec une nouvelle réglementation thermique à l’issue du premier cycle d’utilisation. Des investigations juridiques complémentaires sont en cours sur ce point.

Questions financières

Le prix maximum à la place indiqué dans l’AMI (45€/jour et par place) est-il valable sur la durée de l’opération (ou juste sur la première implantation) ?
→ Ce prix maximum doit permettre de trouver un équilibre d’opération sur la durée.

Est-ce que la mise à disposition des terrains est prévue à titre gratuit ?

→ Oui.

Est-ce que le coût de viabilisation (réseaux, accès…) des terrains est à intégrer ?

→ Ces coûts sont à prendre en compte dans le plan de financement des opérations.

Est-il attendu un coût global (yc études de sols, pollution, phytosanitaire/VRD/terrassement), ou bien les critères de choix seront établis sur l’offre décomposée en sous-chapitre (et ceci en lien avec les variables liées à chaque site) :
  - études, fondations, VRD, assainissement et viabilisation (à prévoir sur chaque cycle d’exploitation) ;
  - coût des modules ;
  - coût du démontage, transport et remontage.

→ L’appréciation des projets se fera sur le coût global et l’économie du projet seront regardées, mais le volet démontage / déplacement / remontage, qui confère au programme son aspect singulier et innovant, sera particulièrement examiné dans le cadre de l’analyse, s’agissant en particulier du portage du risque de dépassement de ces coûts initialement prévus.

Les bilans dépendant de la durée d’exploitation, pouvez-vous nous donner une hypothèse de durée plus précise que la fourchette de 15 à 20 ans de sorte que les candidats donnent des réponses comparables ?

 Les opérations qui seraient éligibles à un financement « logement social » doivent intégrer la durée minimale du conventionnement APL, 15 ans, et donc s’amortir sur une durée au moins égale. Au-delà, il appartient au porteur de projet de déterminer la durée optimale permettant le cas échéant de garantir le réemploi et le déplacement des modulaires, et d’en assumer la charge dans le cadre du plan de financement initial, au gré des cycles de vie prévisionnels à préciser dans le dossier.

Quelles sont les attentes en termes de remise en état des terrains une fois les opérations démontées ? Faut-il prévoir et intégrer dans le coût une démolition des VRD, des fondations, etc. ?

→ Les projets doivent intégrer les frais de remise en état des terrains à l’issue de leur période de disponibilité.

Concernant le site d’Eragny-sur-Oise, par quelle entité administrative ou par quel opérateur le déboisement sera-t-il pris en charge sur le plan opérationnel et financier ?

→ Le projet prévoira le déboisement nécessaire, les procédures liées, l’intégrera au plan de financement initial de l’opération et l’amortira sur sa durée.

Rendu des projets - évaluation

Y a-t-il un attendu précis sur la forme et le contenu des propositions à remettre : composition de l’équipe (documents attendus ?),  documents graphiques, cahier des charges ou descriptif… ou est-ce à l’appréciation des équipes ?
→ Le rendu est laissé librement à l’appréciation des équipes. Il doit permettre d’apprécier le projet au regard des différents critères de sélection listés dans le cahier des charges.

Les attendus sont-ils une réponse par site ou une offre globale ? Si les deux sont possibles, comment se feront les critères de sélection ?
→ Il est attendu une réponse par site, l’analyse des projets se faisant donc site par site.
  - Doit-on répondre sur un des sites proposés ou faire une offre « générique » qu’il conviendra ensuite d’adapter à d’autres terrains à venir?
→ L’idéal est de répondre sur les sites proposés, mais dans une logique de massification à terme, et donc de duplication du process et du montage ailleurs.

Quelle est la nature juridique des partenariats souhaités ?

→ Le cahier des charges n’impose rien de particulier en la matière, il appartient à chaque porteur de projet de s’organiser en fonction des statuts compétences, prises de risques mis en jeu dans le cadre du projet.

Y aura-t-il une hiérarchisation et une pondération des critères d’appréciation principaux et additionnels ?

→ A ce stade, il n’est pas prévu d’avoir recours à une pondération des critères, lesquels ont été retenus pour être suffisamment discriminants. Ces critères, couplés à une analyse collégiale des projets par l’État et ses partenaires laissent espérer de ne pas avoir besoin d’aller plus loin.

Est-il envisagé des auditions des candidats ?

→ A ce stade, il est envisagé une évaluation des propositions sur les plans techniques, financiers et opérationnels, selon les critères définis dans le cahier des charges. Il est également prévu de reprendre contact le cas échéant avec les opérateurs s’il apparaît nécessaire de faire préciser certains points. Il n’est donc pas prévu de séance formelle d’audition.

Est-ce que les communes seront associées aux choix des projets ?
→ La mise en œuvre des projets impliquera un dialogue resserré avec chaque commune, qui pourra amener à les faire évoluer à la marge.
Seconde implantation

Comment peut-on s’assurer que les subventions départementales sont acquises sans certitude que les sites de réimplantation seront dans les mêmes départements ?

→ Les subventions « à gestion départementale » relèvent du Fond National des aides à la pierre. Dans le cadre de l’AMI, ces subventions seront appréciées à l’échelle régionale sur la durée de chaque projet et resteront acquises au gré des rotations de foncier d’implantation. Aucun remboursement de subvention ne sera exigé en fin de cycle en cas de déplacement des modulaires dans un autre département.

Est-ce que les terrains mis à disposition par l’Etat en deuxième cycle (et suivants) seront de tailles et de configurations similaires permettant une réimplantation des opérations de logements de manière comparable ? Quelles sont les hypothèses de réimplantation à prendre en compte (divisibilité, etc.) ?

→ L’État a initié un travail continu d’identification des fonciers susceptibles d’être mobilisés en deuxième phase, en vue d’anticiper en amont les déménagements ; le dialogue avec les porteurs de projets sera continu sur ces questions.

L’engagement de l’Etat de trouver un terrain à l’issue du premier cycle et des suivants est-il acquis aussi sur les terrains « apportés » par un opérateur ? Ou cet opérateur doit-il s’engager à trouver par lui-même un deuxième, puis un troisième terrain d’implantation ?

→ Un suivi particulier de chaque projet doit permettre d’anticiper la fin du premier cycle et d’offrir aux porteurs de projets une solution pour les cycles suivants.

Est-ce que le délai de rotation est fixe ? Quel sera le délai de prévenance ?
→ La mise à disposition des terrains par l’État fera l’objet d’un conventionnement avec le porteur de projet, lequel précisera notamment la durée de mise à disposition.
Questions diverses

Le projet peut-il accepter de l’autoconstruction accompagnée ?
→ L’AMI n’ayant pas prévu une telle hypothèse, il est juridiquement impossible d’en modifier les règles pour l’intégrer.

Les logements créés seront-ils comptabilisés au titre des objectifs SRU des communes et selon quelles modalités (durablement ou sur la seul durée d’implantation ?
→ Les logements créés seront bien comptabilisés au titre des objectifs SRU, sur toute la durée d’implantation dans la commune.